**프로젝트 진행일지**

개인의 취향을 공유할 수 있는 OTT 플랫폼

|  |  | | **작성자** | 권기현 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **날 짜** | 2023. 03.30. (8회) | |
|  |  | | **진척률** | 80% | |
| **팀 명** | W.W.W | | | | |
| **팀구성원** | **이름** | **역할** | | | |
| 구소현 | Front-end | | | |
| 권기현 | Back-end | | | |
| 윤정현 | Front-end | | | |
| 조준용 | Back-end | | | |
|  |  | | | |
| **일별 진행상황** | | | | | |
| **이름** | **업 무 내 용** | | | | **특이사항** |
| 구소현 | 영화 상세 페이지 디자인 수정하기  회원가입 페이지 만들기(디자인) | | | |  |
| 권기현 | 커뮤니티 게시글  좋아요 기능 구현 | | | |  |
| 윤정현 | 커뮤니티 상세 페이지 ul 마진, 버튼 스타일 적용 | | | |  |
| 조준용 | 커뮤니티 게시글 작성 데이터 DB 저장 | | | |  |

| **회 의 내 용** |
| --- |
| [안건 1]  - 현재 정해놓은 주제의 특정 대상이 없어 애매하다.  [세부내용]   1. 커뮤니티 성이 부족하여 커뮤니티 플랫폼이라는 단어 제외   2. 개인의 취향을 공유할 수 있는 OTT 플랫폼이라는 주제 재 선정 |