**프로젝트 진행일지**

개인의 취향을 공유할 수 있는 OTT 플랫폼

|  |  | | **작성자** | 조준용 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **날 짜** | 2023. 03.31. (9회) | |
|  |  | | **진척률** | 80% | |
| **팀 명** | W.W.W | | | | |
| **팀구성원** | **이름** | **역할** | | | |
| 구소현 | Front-end | | | |
| 권기현 | Back-end | | | |
| 윤정현 | Front-end | | | |
| 조준용 | Back-end | | | |
|  |  | | | |
| **일별 진행상황** | | | | | |
| **이름** | **업 무 내 용** | | | | **특이사항** |
| 구소현 | 커뮤니티 작성 페이지 디자인 수정  영화 상세페이지 리뷰 디자인 수정 | | | |  |
| 권기현 | 커뮤니티 상세 페이지 댓글 데이터 넣기  첫화면 글 효과 (구글) | | | |  |
| 윤정현 | 첫 화면 애니메이션 구현(페이드인)  영화 페이지 디테일 디자인 | | | |  |
| 조준용 | 회원가입 오류 수정 및  로그인 로그아웃시 알람기능 추가  영화 상세 페이지 리뷰 작성 구현 | | | |  |

| **회 의 내 용** |
| --- |
| [안건 1]  - 오늘까지 기능적인 부분 은 최종 구현을 목표.  - 내일은 전체적으로 기능들 돌려 보면서 하나씩 체크.  [세부내용]   1. 커뮤니티 성이 부족하여 커뮤니티 플랫폼이라는 단어 제외   2. 개인의 취향을 공유할 수 있는 OTT 플랫폼이라는 주제 재 선정  3. 기능 구현 마무리 및 전체적인 시스템 수정 |
|  |